Smlouva o dílo

**(uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)**

Smluvní strany

1. Objednatel

Název objednatele: **Domov mládeže a školní jídelna Pardubice**

Sídlo: Rožkova 331, Zelené Předměstí

 530 02 Pardubice

IČ: 48161071 DIČ: CZ 48161071

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Pardubický kraj

Bankovní spojení: 42139561/0100, Komerční banka

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka, tel. 466 330 774

 e-mail: info@dmpce.cz

Osoba oprávněná pro věcná a odborná jednání ve věcech této smlouvy, předání a převzetí prací a provádění záznamů ve stavebním deníku:

 Zdeněk Tabery, vedoucí útvaru provozu a bezpečnosti

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

1. Zhotovitel

Název dodavatele: Klikněte sem a zadejte text.

sídlo: Klikněte sem a zadejte text.

 Klikněte sem a zadejte text.

IČ: Klikněte sem a zadejte text. DIČ: Klikněte sem a zadejte text.

v zastoupení: Klikněte sem a zadejte text.

Zápis v obchodním rejstříku: Klikněte sem a zadejte text.

bankovní spojení: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Osoba oprávněná k jednání: Klikněte sem a zadejte text.

tel: Klikněte sem a zadejte text.

e-mail: Klikněte sem a zadejte text.

Osoba oprávněná pro věcná a odborná jednání ve věcech této smlouvy, předání a převzetí prací a provádění záznamů o dodávce a službě: Klikněte sem a zadejte text.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(strany subjektů 1. a 2. dále též označované jako „strany této smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

1. Strany této smlouvy se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, a na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dnešního dne, měsíce a roku dohodly na této smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dohodnuté dílo. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „**Víceúčelové hřiště s umělou trávou - pokládka sportovního povrchu**“ v areálu umístěném v ulici Gorkého 350, Pardubice objednatele.
2. Dílo je blíže specifikováno v cenové nabídce ze dne 10.10.2023 podané zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 02.10.2023, č. j. , a tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále též „předmět smlouvy“).

místo plnění

Místem plnění, kde proběhne předání a převzetí díla, je na adrese objednatele:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Rožkova 331, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

- areál u budovy domova mládeže v ulici Gorkého 350, Pardubice.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení prací: dle dohody s objednatelem

Termín ukončení prací: **30.11.2023**

1. Výše uvedené termíny se prodlužují vždy o dobu:

a) po kterou byl objednatel v prodlení s plněním svých povinností stanovených touto smlouvou,

b) po kterou došlo k přerušení nebo omezení možnosti odběru vody nebo elektrické energie v místě provádění díla,

c) po kterou trvaly důvody bránící řádnému provádění díla nezaviněné zhotovitelem, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak. Důvodem o prodloužení doby plnění díla jsou také nepříznivé klimatické podmínky, které ovlivňují předepsané technologické postupy pokládky umělého povrchu zhotovitelem.

1. O okolnostech změny termínu ukončení prací bude proveden písemný záznam a potvrzen objednatelem.
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednaným termínem provedení díla. V takovém případě vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů předem k převzetí díla v nově určeném termínu předání díla a objednatel se zavazuje v tomto termínu dílo převzít.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce a je stanovena jako nejvýše přípustná cena za předmět díla dle této smlouvy a její skladba je uvedena ve výzvě k podání cenové nabídky (příloha č. 1) a položkovém rozpočtu (příloha č. 2). Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši:

Cena za zhotovení díla bez DPH: **Klikněte sem a zadejte text.**

DPH 21 %: **Klikněte sem a zadejte text.**

Cena celkem včetně DPH: **Klikněte sem a zadejte text.**

1. Cena a rozsah nepředvídaných víceprací, popřípadě odpočet ceny při redukci prací, bude řešen po vzájemné dohodě obou smluvních stran dodatkem ke smlouvě.
2. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby sjednaného dokončení díla.
3. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kuru české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

#

způsob placení ceny díla

1. Dílo bude proplaceno na základě faktury po předání a převzetí odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Splatnost faktur nejpozději 21 dnů od předání a převzetí díla.
2. Cena je považovaná za uhrazenou vždy dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

základní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště v den dohodnutého nástupu prací a bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen likvidovat na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje, že technologický postup prací bude odpovídat platným bezpečnostním a požárním předpisům, že dílo budou provádět pracovníci s potřebnou kvalifikací a s příslušným platným zvláštním oprávněním pro speciální pracovní činnost. Zhotovitel provádí práce tak, aby nenarušil běžný provoz v objektu nad rámec nezbytně nutný. Zhotovitel plně odpovídá za škody vzniklé jeho vinou při provádění prací. Tyto škody nahradí v plném rozsahu vlastním nákladem.
3. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí, která zhotoviteli nebyla předána objednatelem ke dni podpisu této smlouvy a která jsou potřebná podle právních a dalších předpisů k provádění díla, zabezpečuje jménem objednatele zhotovitel. Objednatel se zavazuje udělit mu k tomu potřebnou plnou moc.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prohlídce částí díla, které mají být zakryty s ohledem na průběh stavby, a to minimálně dva dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel nejpozději před zahájením zakrývání takovéto části díla neprovede její kontrolu, má se za to, že se způsobem provedení zakrývaných částí a vlastním zakrytím či znepřístupněním souhlasí, tedy že je zhotovitel oprávněn bez dalšího pokračovat v provádění díla. Jestliže bude objednatel po zakrytí nebo v průběhu zakrývání požadovat zpřístupnění zakrytých či zakrývaných částí díla, musí tak učinit písemnou výzvou nebo zápisem ve stavebním deníku a zavazuje se zhotoviteli uhradit veškeré náklady spojené s odkrytím a novým zakrytím předmětných částí díla. Sjednaný termín dokončení díla se prodlužuje o dobu potřebnou k odkrytí a zakrytí výše popsaných částí díla.
5. Zhotovitel dílo zajistí tak, aby nemohlo dojít k úrazu a vniknutí cizích osob jeho vinou.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověření pracovníci objednatele. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pověření pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla nebo hrozí-li vznik škody.
7. Objednatel zajistí na požádání zhotovitele přístup do všech prostor, kterých se prováděné dílo týká, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel zajistí poskytnutí zapojovacích bodů 240/400 V-32 A a přípojky vody. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy.
8. Objednatel se zavazuje dílo po jeho dokončení na základě písemné výzvy převzít. To neplatí v případě, že dílo má takové vady, které by bránily řádnému užívání díla.
9. V případě, že dojde z důvodu nezajištění řádného a včasného zahájení, průběhu a dokončení poddodávky (dodávka materiálu, provedení prací) poddodavatelem zajištěným objednatelem k ovlivnění postupu nebo navazujících prací zhotovitele, anebo pokud dojde v průběhu provádění dodávky poddodavatelem ke znemožnění, přerušení nebo zastavení provádění díla zhotovitelem podle této smlouvy, zavazuje se objednatel nahradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s přerušením, zastavením nebo znemožněním provádění díla zhotovitelem. Termín sjednaného dokončení díla dle této smlouvy se prodlužuje o dobu přerušení, zastavení nebo znemožnění provádění díla zhotovitelem v důsledku činnosti subdodavatelů zajištěných objednatelem.

předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že alespoň 3 dny předem písemně vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. O předání díla bude sepsán zápis (předávací protokol) s prohlášením objednatele, že dílo je dokončeno, s uvedením zřejmého stavu předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí. Zjevné vady musí být uvedeny v zápise o předání díla.

vlastnictví díla

1. Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k dílu a všem věcem, které jsou do něj zabudovány a uhrazeny, má po celou dobu jejího zhotovování objednatel.
2. Zhotovitel nese po celou dobu výstavby, až do okamžiku předání převzetí díla a staveniště objednateli nebezpečí škody na zhotovované stavbě, ledaže tato škoda byla způsobena objednatelem.

kvalita prací a záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, závazným normám a předpisům. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. Záruka se prodlužuje o dobu mezi nahlášením reklamační závady a jejím odstraněním.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou v rozporu s technickými podmínkami nebo platnými normami. Neodpovídá také za škody vzniklé zásahem třetích osob.
3. Případné vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli řádným písemným oznámením, které bude obsahovat popis vady, datum jejího zjištění, označení části díla, na které se vada nachází a zvolený nárok plynoucí ze zjištěné vady.
4. O odstranění závady bude vždy proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

smluvní pokuty

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením jakéhokoliv peněžitého závazku vzniklého na základě této smlouvy, zejména za prodlení doplatku ceny díla, a to smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění smluvního termínu dokončení díla uvedeného výše, případně prodlouženého v souladu s touto smlouvou, a to smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení

odstoupení od smlouvy

1. Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy je:
2. likvidace některé ze smluvních stran;
3. bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 14 dnů;
4. provádění prací zhotovitelem v rozporu s technickým výkresem;
5. prohlášení konkurzu na majetek některé ze smluvních stran.
6. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením se smlouva ruší, a to s účinky od okamžiku doručení odstoupení druhé smluvní straně do budoucna. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na ujednání této smlouvy o smluvních pokutách, která i nadále zůstávají v platnosti.

další ujednání

1. Prováděním předmětu díla nesmí být narušován běžný provoz v objektu nad míru přiměřenou prováděným pracím, případné poškození či znečištění zaviněné zhotovitelem bude odstraněno na náklad zhotovitele. Je třeba klást důraz na dodržování bezpečnosti práce zejména s ohledem na pohyb osob kolem objektu.
2. Písemná forma vyžadovaná touto smlouvou nebo zákonem je dodržena:
3. v případě veškerých listin podepsaných odesílatelem a doručených prostřednictvím poštovního přepravce nebo jiného doručovatele;
4. v případě e-mailových zpráv bez elektronického podpisu, pokud tyto zprávy budou potvrzeny listinou podepsanou odesílatelem a doručenou druhé straně prostřednictvím poštovního přepravce nebo jiného doručovatele nejpozději ve lhůtě deseti kalendářních dnů od doručení e-mailové zprávy.
5. Změnu adresy pro doručování jsou si smluvní strany povinny písemně oznámit. Písemnost zaslaná prostřednictvím poštovního přepravce či jiného doručovatele se má za doručenou i tehdy, jestliže si ji adresát nevyzvedne, a to okamžikem, kdy se vrátí odesílateli jako nevyžádaná, nebo když se písemnost vrátí odesílateli s odůvodněním, že se adresát odstěhoval.
6. Práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů dohodly na tom, že jejich závazkový vztah z této smlouvy vzniklý se řídí výše uvedeným občanským zákoníkem. Právní úprava obsažená v občanském zákoníku je stranám známá a podle prohlášení stran její aplikace nezhoršuje právní postavení ani jedné ze stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že Domov mládeže a školní jídelna Pardubice bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. S účinností od 1. 7. 2017 platí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, nebude-li uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku, viz ustanovení § 6 a § 7 zákona čís. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně.
6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. dne Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

**…………………………………….. …………………………………….**

objednatel zhotovitel